|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTA No. 0005 Reunión Breve descripción: Se requiere reunirse con el grupo de Misión Tic 2022, para definir algunos aspectos del Sprint\_2 y el avance del Proyecto.** | | |
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: (Nombre) Grupo Misión Tic 2022** | | |
| **CIUDAD Y FECHA: jueves 9 de septiembre de 2021** | **HORA INICIO: 8:00** | **HORA FIN: 9:00** |
| **LUGAR:**  **Teleconferencia – Sitio donde se realizó Teleconferencia realizada por TEAMS** | | |
| **TEMA (S): Desarrollo Sprint\_2**   1. **Presentación de propuestas modelos formularios para login, y demás formularios de artículos.** 2. **Definición de los roles para este sprint.** 3. **Aceptación y planteamiento de cambios a realizar en los diseños elegidos** 4. **Selección del menú del aplicativo** 5. **Asignación de avances a realizar para cada integrante del grupo.** 6. **Solicitar al tutor que nos acompañe en la reunión** 7. **Solicitar propuestas para nombre del aplicativo.** 8. **Elaboración de la planilla de asistencia** | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Escoger los formularios para login y artículos, para la primera generación del aplicativo, definir y asignar avances a entregar para el siguiente meeting, se plantea probabilidad de solicitar asistencia para próximo meeeting de Tutor asignado UNAB.** | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | |
| 1. Saludo…  2. Se definieron los roles de la siguiente manera:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Roles** | **Descripción** | **Persona** | | Product owner | Gerente General | Omar Yesid Castro | | Scrum Máster | Director del Proyecto | Oscar García Ruiz | | Develoment Team | Desarrollado(res) | María Isabel Rincón, Guillermo Patiño,  David Padilla. |   3. Se presentaron las propuestas para los formularios, iniciando por las propuestas de Omar Yesid Castro Siza, quien sugirió algunas propuestas del sitio Colorlib, continuo Oscar García Ruiz quien se  enfoco en varios prototipos de Login, y una plantilla para los otros artículos; David Padilla Diaz presento opción de Plantilla de administración de sitio para adaptar a basado en otras apps especializadas en inventarios; Guillermo Patiño Chávez presento app que se fusiono con la propuesta de Oscar García, por último María Isabel presenta su propuesta determinando varias características a implantar en el desarrollo de la primera versión. Se solicita propuestas para nombre del aplicativo.  4. Se elabora planilla de asistencia | | |
| **COMPROMISOS** | | |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Fusionar elementos escogidos en las plantillas escogidas, subir información a GitHub, petición de propuestas para aplicativo, elaboración Acta. | Guillermo Patiño  Omar Castro  Oscar García  David Padilla  María Isabel Rincón | **13/09/2021** |
| **Realización del Acta** |  | **09/09/2021** |
| **ASISTENTES:**  **Guillermo Patiño**  Omar Castro  Oscar García  David Padilla  María Isabel Rincón | | |