|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTA No. 0005 Reunión Breve descripción: Se requiere reunirse con el grupo de Misión Tic 2022, para definir algunos aspectos del Sprint\_4 y el avance del Proyecto.** | | |
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: (Nombre) Grupo Misión Tic 2022** | | |
| **CIUDAD Y FECHA: Martes 21 de septiembre de 2021** | **HORA INICIO: 7:30** | **HORA FIN: 9:00** |
| **LUGAR:**  **Teleconferencia – Sitio donde se realizó Teleconferencia realizada por TEAMS** | | |
| **TEMA (S): Desarrollo Sprint\_4**   1. **Entrega del Sprint 3** 2. **Maquetacion del Aplicativo** 3. **Definición de los roles para este sprint** 4. **Implementaciones de CSS y java script necesarios** 5. **Elaboración de la planilla de asistencia** | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Definir la forma de los estilos CSS y java script necesarios para el correcto funcionamiento del aplicativo de Inventarios.** | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | |
| 1. Saludo…  2. Se definieron los roles de la siguiente manera:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Roles** | **Descripción** | **Persona** | | Product owner | Gerente General | David Padilla | | Scrum Master | Director del Proyecto | Oscar García | | Develoment Team | Desarrollado(res) | Omar Castro , Guillermo Patiño , Maria Isabel Rincon |   3. Se solicitaron ideas para implementar los estilos CSS en los diferentes formularios del aplicativo  4. Se definio la utilización de archivos y librerías con código javascript que permita el correcto funcionamiento del aplicativo, además que sea responsive  4. Se elabora planilla de asistencia | | |
| **COMPROMISOS** | | |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| **Hoja de Estilos CSS, main y style**  **Archivos javascripts necesarios** | **Omar Castro**  **Maria Isabel Rincon**  **Guillermo Patiño**  **Oscar García**  **David Padilla** | **30/09/2021 (entrega)** |
| **Realización del Acta** | **Guillermo Patiño** | **22/09/2021** |
| **ASISTENTES:**  **Guillermo Patiño**  Omar Castro  Oscar García  David Padilla  María Isabel Rincón | | |