

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNAB**

**METODOLOGIA SCRUM - SPRINT 4**

**https://github.com/oyesidcastro/PROYECTO\_MISIONTIC\_2022/upload/main/DESARROLLO/Sprint\_3**

**INTEGRANTES DEL GRUPO:**

**Omar Yesid Castro Siza**

**Oscar García Ruiz**

**David Padilla Díaz**

**Guillermo Patiño Chaves**

**María Isabel Rincón**

**PROFESOR:**

**NESTOR ANAYA CHAVEZ**

**TEMA**

**IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION KARDEX:**

**“C.G.I.”**

**Asignación Roles Sprint 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roles** | **Descripción** | **Persona** |
| **Product Owner** | Gerente General | David Padilla |
| **Scrum Master** | Director del Proyecto | Oscar García Ruiz |
| **Development Team** | Desarrolladores | María Isabel Rincón, Omar Yesid Castro, Guillermo Patiño Chaves |

**Ejecución del sprint 4 – Scrum Diario**

Tabla 1 - Scrum diario sprint 4 - Diseño de la Interfaz del proyecto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Trabajo realizado el día anterior** | **Trabajo a realizar el día de hoy** | **Impedimentos** |
| **Dia1** | Entrega Sprint 4 | Maquetación del aplicativo | Ninguno |
| **Dia2** | Maquetación del aplicativo | Elaboración Formulario Usuario/  Implementación Responsive Desing | Ninguno |
| **Dia3** | Elaboración Formulario Usuario/  Implementación Responsive Desing | Elaboración Formulario clientes/  Implementación framework CSS Bootstrap | Ninguno |
| **Dia4** | Elaboración Formulario clientes/  Implementación framework CSS Bootstrap | Elaboración Formulario proveedores/  Revisión Scrum Master/  Presentación Logo/aprobación | Ninguno |
| **Dia5** | Elaboración Formulario proveedores/  Revisión Scrum Máster/  Presentación Logo/aprobación | Elaboración Formulario artículos/reporte/  Corrección estilos formularios y aprobación | Ninguno |
| **Dia6** | Elaboración Formulario artículos/reporte/  Corrección estilos formularios y aprobación | Elaboración Formulario Kardex/inicio/  Pruebas de funcionamiento | Código llamamiento de formularios desde menú sin hacer |
| **Dia7** | Elaboración Formulario Kardex/Inicio/  Pruebas de funcionamiento | Conexión del servidor/  validación en localhost y navegador web | Aun no lo hemos hecho |
|  | | | |